UMOWA NR ……../CIS-WAG.271.4.2017

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego CIS-WAG.271.4.2017, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 7010236179, REGON: 142396858, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

......................................................................................................

a firmą

……………..…… adres: ……………………… ul. ……………… kod ……….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….……………………………..….… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………. (NIP …………………, REGON …………), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………..,

zwanymi dalej Stronami umowy,

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest remont dachu budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu. Lokalizacja budynku: Radom, ul. Planty 39/45.

- Zakres i specyfikacja robót określona jest w załącznikach do umowy wyszczególnionych w § 4 ust. 1 pkt 1).

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, obejmującą projekty z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią, dziennik budowy oraz atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia – dla zastosowanych materiałów. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

- Dostarczona dokumentacja powykonawcza będzie przechowywana w Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu.

§ 2

Termin Realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 80 dni od daty zawarcia umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………. złotych (słownie:…………………………..), brutto w kwocie ………………………. złotych (słownie:…………………………..), w tym należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i inne obciążenia związane z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności: koszty materiałów i wykonania Przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej, zatrudnienia kierownika robót, dostaw, transportu, dokonania odbiorów, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, opłat, cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odrębnie zwrotu innych poniesionych wydatków lub podwyższania wynagrodzenia.

- Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania całości należnego wynagrodzenia od Zamawiającego pod warunkiem należytego udokumentowania rozliczenia się z podwykonawcami za wykonane przez nich prace, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, obejmującą:

- zakres i sposób wykonania robót,

- aneks do projektów - podział na I i II etap,

- dokumentację projektową

- informację BIOZ,

- specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót II etap,

- ofertą Wykonawcy stanowiącą  Załącznik nr 3 do umowy,

- przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.),

- przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883).

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych, przepisami BHP i ppoż. oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno – technicznych obowiązujących na terenie budynku.

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów instalacyjnych i budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w instalacjach pożarowych i budownictwie.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie szczególnej ostrożności w celu zapobieżenia stratom i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku korzystania przez pracowników Zamawiającego i osoby trzecie z tzw. ciągów komunikacyjnych, w których będą prowadzone roboty.

  - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ujawnionych wadach w dostarczonej dokumentacji projektowej mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby wymienione w Załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi i funkcjami z nich wynikającymi, a także inne niezbędne do wykonania zamówienia osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia.

  - Zmiana którejkolwiek z osób wskazanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zgłoszonej zamiennie osoby będą nie niższe niż kwalifikacje, wymagane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy posiadać będzie  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, i nie ograniczy zakresu ryzyk objętych ubezpieczeniem, a aktualne polisy ubezpieczeniowe wraz z dowodem uiszczenia składki będzie przedstawiał Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w terminie 7 dni od daty przedstawienia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże przed zawarciem umowy Zamawiającemu kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę wraz z dowodem opłacenia składki. Kopia polisy OC stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

  - Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania wymagań określonych w Załączniku do umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt a), dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz klauzuli środowiskowej w sposób określony poniżej:

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca, zobowiązany będzie przedłożyć określone przez Zamawiającego dowody potwierdzające zatrudnienie osób na umowy o pracę. Dowodami będą:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: listę osób, wykaz czynności dla każdej z tych osób oraz rodzaj umowy o pracę, termin jej obowiązywania i wymiaru etatu,

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę przekazane do wglądu Zamawiającemu, z możliwością zidentyfikowania: rodzaju wykonywanych czynności, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Kopia umów powinna zostać przedstawiona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, a także przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót.

- Klauzula środowiskowa:

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, dowodów (karty odpadu) na spełnienie wymagań w zakresie klauzuli środowiskowej.

§ 5

Organizacja robót

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia nr . ………………, tel. kontaktowy …………………….…

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ………………………  posiadający uprawnienia nr …………… tel. kontaktowy ………

- Osoby wymienione w ust. 1 i 2 działają zgodnie z przepisami Prawo budowlane.

- Wykonawca odpowiada za sprawy bhp i ppoż. w strefie prowadzonych robót.

- Wykonawca zapewnia dozór energetyczny oraz ponosi koszty dozoru energetycznego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do ciągłego nadzorowania robót i przebywania w budynku w czasie ich wykonywania, jeżeli zaistnieje sytuacja, że będzie poza budynkiem w trakcie prac zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać uprawnienia do nadzorowania ww. robót.

- Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku:

  - nieprzestrzegania przepisów BHP i Ppoż.,

  - realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

  - opóźnienia robót względem harmonogramu wykonywania robót i terminów umownych.

- Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników i współpracowników Wykonawcy lub podwykonawców i dalszych podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonywanej pracy uważa za niewłaściwe.

- Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego są: ze strony Zamawiającego są ……………. - tel. ………, e-mail: … oraz ……………. - tel. ………, e-mail: …, ze strony Wykonawcy: ……………..- tel. ……., e-mail: …………..

- Osoby, o których mowa w ust. 10 są upoważnione do uzgadniania na bieżąco spraw i terminów związanych z realizacją umowy, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami określonymi w umowie.

§ 6

Podwykonawstwo

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona:

  - bez udziału podwykonawców;

  - przy udziale podwykonawców, w zakresie robót ……………………………………….;

  - przy udziale ……………………………………………., tj. podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie robót ……………………………………………...*

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy z podwykonawcą,

- Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania,

- terminu realizacji robót i zasady odbioru robót,

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót z wyszczególnieniem cen netto, brutto oraz podatku VAT

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- zobowiązanie do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

- W sytuacjach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu uprawniony jest do wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 7 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy podwykonawstwa.

- Wykonawca, podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż  na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) do realizacji robót budowlanych,

- W sytuacjach określonych w art. 143b ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo  uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu do otrzymanej umowy podwykonawstwa. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w tym terminie sprzeciwu uznaje się za akceptację otrzymanej umowy o podwykonawstwo.

- Sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub faksowej.

- Wykonawca, podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi służące realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, odpowiednio Wykonawca, podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku braku zapłaty wymagalnych należności przez Wykonawcę zastosowanie znajdują uregulowania art. 143c ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie ma obowiązku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w sytuacji:

- nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz dokumentów wymaganych w ust 6,

- nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9.

- Uregulowania określone w ust. 6-14 niniejszej umowy znajdują odpowiednie zastosowanie do wszelkich umów o podwykonawstwo i zmian tych umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ……… lat.

Okres gwarancji stanowi Kryterium oceny ofert. Ostateczny termin świadczenia gwarancji ustalony będzie na podstawie oferty wykonawcy

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres równy okresowi gwarancji, kreślonemu w ust. 1.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi wad fizycznych i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 5.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Strony ustalają, że Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12.

§ 8

Odbiory

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od zakończenia tych robót powiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Zamawiający dokona odbiorów robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru robót.

- Odbiór końcowy nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy, zakończeniu robót porządkowych, przedłożeniu dokumentacji powykonawczej.

- Wzory protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego określone są w  załączniku nr 3.

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, nie później niż 4 dni robocze przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust.1

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Termin odbioru w takiej sytuacji będzie terminem usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, umowa zostanie rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia, z winy Wykonawcy, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

§ 9

Wypłata wynagrodzenia

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty za zakres robót wykonanych przez Podwykonawców (lub dalszy podwykonawca) w sposób określony w ust. 4.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający, że przedmiot umowy został wykonany należycie.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oryginał faktury, wraz z dokumentami określonymi w ust. 4 pkt) a w terminie do 7 dni od daty jej wystawienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, Zamawiającemu pisemnego oświadczenia przez podwykonawcę o którym mowa w ust 4 pkt b) o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy (lub dalszy podwykonawca).

- W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców (lub dalszych podwykonawców), warunkiem dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy jest przedłożenie przez niego:

- wraz z fakturą zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur wraz z dowodami zapłaty wymagalnych należności, odpowiadającymi wartości faktur,

- wraz z protokołem oświadczeń podwykonawców (lub dalszych podwykonawców), potwierdzających, że otrzymali od Wykonawcy całość wymagalnego wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z potwierdzającymi je dowodami wpłaty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

- W przypadku braku zapłaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) przez Wykonawcę (dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo) należnego im wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w całości lub części na rzecz Wykonawcy do dnia zapłaty przez Wykonawcę całości wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), a Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku odsetki za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

- Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z umową podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) robót budowlanych, bądź zgłoszony podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) dostaw lub usług wystąpi do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace, roboty, usługi lub dostawy, które zostały odebrane przy udziale i poświadczone przez przedstawiciela Zamawiającego, i udokumentuje zasadność takiego żądania to Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do dostarczenia dowodów w terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, zastosowanie znajdują uregulowania art. 143c ustawy prawo zamówień publicznych.

- W razie dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) lub skierowania kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy).

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje spełnieniem świadczenia i zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do wysokości złożonej kwoty.

- Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pocztą elektroniczną kopii faktury bezpośrednio po jej wystawieniu, na adres e-mail osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.

- Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po terminie o którym mowa w § 2 ust. 1, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia,

- każdorazowo za nieprzedstawienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

- za niedopełnienie wymogu określonego w Załączniku, o którym mowa w § 4 ust. 1 ppkt a), dotyczącego:

- zobowiązań wynikających z klauzuli środowiskowej - karę w wysokości 1 000,00 zł.

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, - karę w wysokości 2 000,00 zł za każdą osobę dla której Wykonawca nie przedstawił wymaganych w wezwaniu dowodów,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

- W przypadku gdy roboty będą wykonywane przy udziale podwykonawców Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących wysokościach:

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego lub wezwaniem Zamawiającego – kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara umowna w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

Zmiana umowy – rozwiązanie umowy

- Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia Wykonawcy z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, o którym mowa w załączniku wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) lub w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego jedynie za prawidłowo wykonane roboty do dnia rozwiązania umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, inwentaryzacji wykonanych prac wg. stanu na dzień rozwiązania, potwierdzonej przez osoby, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 10.

- Bezpośrednio po dokonaniu inwentaryzacji, zgodnie z ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia na jej podstawie faktury VAT obejmującej prawidłowo wykonane prace do dnia rozwiązania umowy i dostarczenia jej oryginału Zamawiającemu – nie później niż w terminie ……………..dni od daty…………….., a także  przesłania Zamawiającemu, pocztą elektroniczną kopii tej faktury, na adres e-mail osoby upoważnionej do współdziałania przy realizacji umowy: ………………...

- Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego jedynie za roboty prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….. złotych (słownie: ………………… złotych) w formie …………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwolnione w następujący sposób:

1)	70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,

2)	30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym w szczególności: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

- Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 14

Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja wymieniona w § 4 ust. 1 pkt 1,

Załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Wzory protokołów odbioru,

Załącznik nr 5- Kopia Polisy OC Wykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zamawiający 											Wykonawca

Podpis:__________________________	Podpis:__________________________

Imię i nazwisko:___________________	Imię i nazwisko:___________________

Data:_____________________________	Data:____________________________

Załącznik nr 3 do umowy nr ……../CIS-WAG.271.4.2017

(wzór 1)

PROTOKÓŁ ODBIORU

robót zanikających i ulegających zakryciu

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

……………………………….. 	Centrum Informatyki Statystycznej

………………………………..	Warszawa, al. Niepodległości 208

Czynności odbioru dokonali:

ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………..…….…

ze strony Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….….……

W dniu ……Wykonawca zgłosił roboty zanikające i ulegające zakryciu: ……… należy określić jakie ……………,

Zostały wykonane należycie *)

Nie zostały wykonane należycie *)

Stwierdzono wady i usterki:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………,

które zostaną usunięte w terminie do …………………. 2017 r., po czym nastąpi ponowny odbiór.*)

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

*) Niepotrzebne skreślić

W imieniu Wykonawcy							W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 										Imię i nazwisko

/pieczątka firmowa, data podpis/ 							/pieczątka firmowa, data podpis/

(wzór 2)

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

……………………………….. 	Centrum Informatyki Statystycznej

………………………………..	Warszawa, al. Niepodległości 208

Czynności odbioru dokonali:

ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………..…….…

ze strony Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….….……

Roboty były wykonane przez następujących Podwykonawców / bez udziału podwykonawców*):

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres zrealizowanego przedmiotu umowy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Oświadczenia podwykonawców potwierdzające rozliczenie Wykonawcy dołączone zostały do protokołu.

W toku czynności odbioru Strony stwierdziły, że przedmiot umowy nr …………………... z dnia ………... 2017 r.

Został wykonany należycie *)

Nie został wykonany należycie *)

Stwierdzono wady i usterki:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..………………………………,

które zostaną usunięte w terminie do …………………. 2017 r., po czym nastąpi ponowny odbiór.*)

Do protokołu załączono protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu: ………………………… należy wymienić podając daty ……………………………

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu niżej wymienione dowody potwierdzające przekazanie odpadów do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające odpady:

……………………………………………………………………………………………………

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

*) Niepotrzebne skreślić

W imieniu Wykonawcy							W imieniu Zamawiającego

Imię i nazwisko 										Imię i nazwisko

/pieczątka firmowa, data podpis/ 							/pieczątka firmowa, data podpis/

Załącznik do protokołu odbioru końcowego

Data…………., Miejscowość……......………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

O OTRZYMANIU WYNAGRODZENIA

Oświadczam, że Wykonawca /Podwykonawca (nazwa, adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………...:

Dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców w ramach Umowy nr .......................................

- w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................ i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności,

- w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy * z tytułu Umowy Nr ……………………….. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego wzglądem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły.

- Integralna częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

……………………………………………

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania

w imieniu Wykonawcy / Podwykonawcy*)

* niepotrzebne skreślić, pozostawione - odpowiednio uzupełnić.